Chapitre 6 : Bilan du projet

Une fois nous avons terminé notre projet, il convient de faire un bilan pour évaluer si les objectifs ont été atteints et recueillir les enseignements à tirer de cette nouvelle expérience pour s’améliorer les fois prochaines.

Autocritique :

Nous avons arrivé de finir toutes les taches prévues au départ dans le cahier des charges., ci-dessous toutes les fonctionnalités traitées dans ce projet.
- La création d’une bibliothèque de jeux sérieux..
- Crée quatre jeux éducatifs, chaque jeu correspond à l’un des deux thèmes proposés dans le cahier des charges (Les langues et les sciences).
- Création d’un jeu avec les outils du web et le mettre dans un site web.
- Déblocage de niveaux pour chaque jeu.
- Rendre l’application jouable sur tous les supports (Android, IOS, Windows...).

Les trois premières fonctionnalités sont les plus importantes, donc elles sont nécessaires à la réussite du projet, autrement dit elles ont été implémentées avec succès.

Cependant, grâce aux réunions avec nos professeurs El Hassan Abdelwahed et Qazdar Aimad, plusieurs idées initiales ont dû être abandonnées au cours de ce projet, car ils nous donnent toujours des bonnes idées à appliquées ainsi les meilleures technologies à utiliser, ajoutant à cela qu’on a toujours le plaisir de travailler avec ils ainsi respecté leurs critiques constructives . En effet nous avons appliquer pleinement des idées, et bien analyser le projet ainsi une bonne conception afin d’obtenir des jeux éducatifs et pédagogiques pour l’enfant et qui respectent la pédagogie Montessori.

Autrement dit, malgré le confinement nous sommes globalement satisfaits de notre gestion du temps et notre résultat des jeux, et nous pensons que notre équipe y a beaucoup contribué. L’expérience de créer un jeu de A à Z nous a beaucoup appris et nous a permis de mettre en œuvre beaucoup de concepts sur la gestion de projets ainsi la bonne maîtrise des outils.

Enseignements tirés :

Avant de commencer à dire les difficultés que nous avons rencontrées, nous voulons dire que ce projet a été un challenge pour nous deux, mais malgré ça ce projet nous a conduits à un véritable enrichissement.

Comme tout un projet informatique toujours il y a des enseignements à tirés, les difficultés que nous avons rencontrées tout au long du développement des quatre jeux nous ont permis de tirer des leçons et de gagner de l’expérience.

Dans un premier temps, le grand problème que nous avons rencontré, c’est que on travail séparément chacun dans leur maison , donc on peut pas faire des réunions ensemble afin de voir les difficultés de chacun.

Puis la maîtrise de l’environnement d’Unity nous a demandé beaucoup de temps, et pour cela nous avons créé de nombreux jeux de test afin de pouvoir nous familiariser avec l’outil, avant de commencer à travailler sur le véritable projet.

Malgré ces précautions, nous avons rencontré quelques difficultés sur le développement principal, tout d’abord Unity est un logiciel demandant beaucoup de ressources, ce qui a posé des petits problèmes d’efficacité lorsque nous nous retrouvions en groupe pour travailler, avec des ordinateurs portables aux capacités de calculs faibles pour travailler efficacement.

D’autres difficultés liées à Unity sont apparues, comme Unity ne supporte par la langue arabe, cela nous à pousser de créer toutes les lettres sous forme des images cela nous a prendre beaucoup de temps.

Du point de vue du travail en équipe, nous avons dû apprendre à mieux connaître les capacités de chacun afin d’être efficaces sur le travail. L’avantage d’avoir passé du temps à analyser le projet avant de commencer à le développer, est que nous avons pu choisir les activités sur lesquelles nous étions chacun le plus performant.

Perspectives :

Ce projet peut avoir un avenir et continuer à être développé. La base étant créée, il est possible d’y ajouter autant de mini-jeux que nécessaire, il suffit de suivre simplement la démarche que nous avons appliquée pour créer chaque scène. Il est aussi possible de rajouter de nouvelles fonctionnalités, telles que l’amélioration des jeux existant en ajoutant d’autres niveaux (en augmentant la difficulté). Néanmoins, l’ajout de telles fonctionnalités nécessite d’avoir un contenu de base solide. Ainsi, en fournissant un travail cohérent, l’application peut avoir la possibilité de devenir virale, et continuer à être développée à fin de la rendre une école maternelle Montessori digitale ce qui nous pousserait à élargir notre équipe en recrutant des personnes experts de différents domaines (design, son … etc.) pour réaliser un énorme projet incitant les enfants à apprendre en jouant à notre application. Les perspectives de développement de cette application sont donc multiples, et l’expérience acquise durant ce projet nous permet d’affirmer qu’elles sont réalisables dans des temps honnêtes.